PROPOSAL BISNIS

# PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL

PAYMENT INDONUSA

Disusun untuk: PT Indonusa Persada Teknologi

Disusun oleh: M. Dodik Romadhon

Dokumen konsep bisnis dan pengembangan teknologi Versi 1.0 | Oktober 2026

STATUS: DRAF UNTUK DISKUSI — asumsi dan data internal perlu validasi

# Daftar Isi dan Panduan Dokumen

| Halaman | Bagian |
| --- | --- |
| 1 | Sampul proposal |
| 2 | Daftar isi dan panduan dokumen |
| 3 | Ringkasan eksekutif |
| 4 | Profil perusahaan dan konteks |
| 5 | Latar belakang dan peluang bisnis |
| 6 | Tujuan, ruang lingkup, dan batasan |
| 7 | Analisis kebutuhan bisnis dan pengguna |
| 8 | Solusi yang diusulkan dan proposisi nilai |
| 9 | Alur proses transaksi |
| 10 | Arsitektur solusi dan integrasi |
| 11 | Keamanan, risiko, dan kepatuhan |
| 12 | Rencana implementasi dan tata kelola |
| 13 | Estimasi anggaran, KPI, dan risiko |
| 14 | Kesimpulan, keputusan yang dibutuhkan, referensi |

Cara membaca dokumen: halaman 1–3 merangkum arah dan alasan bisnis; halaman 4–8 menjelaskan konteks, kebutuhan, dan rancangan solusi; halaman 9–11 membahas proses, arsitektur, serta pengendalian; halaman 12–14 berisi rencana pelaksanaan, estimasi, indikator keberhasilan, dan keputusan.

Catatan penting: istilah “Payment Indonusa” dalam dokumen ini digunakan sebagai nama inisiatif/proyek pengembangan sistem pembayaran digital. Dokumen ini tidak menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki izin PJP, produk pembayaran tertentu, koneksi bank, atau fitur yang belum diverifikasi.

Seluruh angka anggaran, target KPI, jadwal, dan rancangan teknis merupakan estimasi awal untuk diskusi, bukan penawaran final atau komitmen perusahaan.

# Ringkasan Eksekutif

Proposal ini mengusulkan pengembangan kapabilitas sistem pembayaran digital yang terintegrasi, terukur, aman, dan mudah dikembangkan untuk mendukung kebutuhan merchant serta mitra bisnis. Inisiatif “Payment Indonusa” dirancang sebagai program bisnis dan teknologi, dengan pendekatan bertahap: validasi model bisnis dan regulasi, perancangan layanan, pembangunan platform minimum, uji coba terbatas, lalu perluasan berdasarkan hasil.

Situs resmi PT Indonusa Persada Teknologi menyebut fokus pada solusi teknologi, pengembangan perangkat lunak/aplikasi, pengelolaan proyek, IoT, serta pengalaman melayani klien seperti Growin dan Nusapay. Informasi publik tersebut menjadi konteks awal, bukan bukti atas status izin atau rincian operasional layanan pembayaran tertentu.

## Rekomendasi utama

  - Mulai dari discovery dan validasi: tentukan segmen merchant, use case, mitra pemroses, model pendapatan, serta pembagian tanggung jawab.

  - Gunakan pendekatan partner-led bila aktivitas pembayaran memerlukan izin dan infrastruktur pihak berizin; jangan meluncurkan aktivitas yang mensyaratkan izin sebelum persyaratan dipenuhi.

  - Bangun platform modular: portal merchant, API, orkestrasi transaksi, webhook, rekonsiliasi, pelaporan, dan console operasional.

  - Utamakan keamanan sejak desain: akses berbasis peran, enkripsi, audit trail, pemantauan fraud, backup, pemulihan bencana, serta pengujian independen.

  - Gunakan pilot dengan batas transaksi dan merchant yang disepakati, lalu tetapkan keputusan scale-up berbasis KPI.

Hasil yang diharapkan adalah fondasi produk yang dapat diuji secara bisnis, transparan secara operasional, dan siap dievaluasi dari sisi regulasi, risiko, serta kelayakan investasi.

# Profil Perusahaan dan Konteks

PT Indonusa Persada Teknologi (IPT) merupakan perusahaan yang pada situs resminya memosisikan diri sebagai penyedia solusi teknologi untuk kebutuhan bisnis. Situs tersebut mencantumkan layanan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, project management services, serta fokus pada kebutuhan SDM, kolaborasi produk, dan IoT. Situs juga menyebut klien seperti Growin dan Nusapay.

Alamat kantor yang tercantum pada situs resmi: Gedung Greko Lantai 1, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 134–136, Bandung, Jawa Barat. Situs turut mencantumkan kantor pengembangan di kawasan Bandung Kulon. Informasi alamat, nomor kontak, portofolio, dan status terkini harus dikonfirmasi kembali sebelum dokumen eksternal diterbitkan.

## Implikasi untuk proposal

  - Kapabilitas pengembangan software dapat menjadi dasar untuk merancang portal, API, dashboard, integrasi, dan otomasi proses.

  - Pengalaman proyek dan kolaborasi teknologi dapat mendukung model implementasi bersama mitra.

  - Peran IPT dalam inisiatif ini harus ditetapkan secara eksplisit: pemilik produk, pengembang teknologi, penyedia penunjang, atau entitas yang menjalankan aktivitas pembayaran.

  - Jika aktivitas inti dilakukan mitra berizin, kontrak perlu membedakan tanggung jawab layanan, data, penanganan keluhan, rekonsiliasi, dan pelaporan.

Data yang perlu dikonfirmasi oleh perusahaan: struktur organisasi proyek, pemilik produk, portofolio pembayaran yang boleh dipublikasikan, hubungan kontraktual dengan mitra, kesiapan infrastruktur, serta status perizinan yang relevan.

# Latar Belakang dan Peluang Bisnis

Digitalisasi pembayaran meningkatkan kebutuhan merchant terhadap proses transaksi yang cepat, status pembayaran yang mudah dipahami, pelaporan yang akurat, dan rekonsiliasi yang mengurangi pekerjaan manual. Pada sisi penyedia layanan, tantangan utama biasanya bukan hanya menerima pembayaran, tetapi juga mengelola integrasi, kegagalan transaksi, pengembalian dana, dispute, pencatatan biaya, dan dukungan pengguna secara konsisten.

## Masalah yang hendak dijawab

  - Status transaksi tersebar di banyak kanal atau sistem dan sulit dipantau secara menyeluruh.

  - Rekonsiliasi antara order, notifikasi pembayaran, settlement, dan pencatatan keuangan berpotensi membutuhkan proses manual.

  - Merchant memerlukan integrasi yang terdokumentasi, sandbox, dan dukungan teknis yang jelas.

  - Tim operasional membutuhkan jejak audit, laporan exception, dan alat investigasi tanpa akses langsung ke database produksi.

  - Manajemen memerlukan metrik volume, keberhasilan transaksi, biaya, settlement, dan kualitas layanan untuk mengambil keputusan.

## Peluang

Peluang yang layak diuji meliputi layanan teknologi pembayaran untuk merchant tertentu, dashboard transaksi multi-kanal, integrasi ke mitra pemroses, otomatisasi rekonsiliasi, dan layanan teknis bernilai tambah. Segmentasi awal sebaiknya fokus pada satu atau dua kelompok merchant dengan kebutuhan serupa, bukan langsung menyasar semua industri.

Hipotesis bisnis: merchant bersedia membayar untuk integrasi yang lebih mudah, visibilitas transaksi yang lebih baik, dan pengurangan pekerjaan operasional. Hipotesis ini harus diuji melalui wawancara merchant, analisis biaya, dan pilot.

# Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan

## Tujuan

  - Menyusun landasan bisnis, teknologi, dan tata kelola untuk inisiatif Payment Indonusa.

  - Menyediakan rancangan platform yang dapat terhubung dengan mitra pembayaran melalui API yang terdokumentasi.

  - Meningkatkan visibilitas transaksi, rekonsiliasi, pelaporan, dan penanganan exception.

  - Menguji kelayakan pasar serta model pendapatan sebelum investasi perluasan.

  - Menerapkan prinsip keamanan, privasi, auditabilitas, dan kepatuhan sejak tahap desain.

## Ruang lingkup MVP yang diusulkan

| Modul | Cakupan awal |
| --- | --- |
| Portal merchant | Login aman, profil merchant, API credential, konfigurasi, laporan transaksi |
| API & integrasi | Pembuatan order, permintaan pembayaran melalui mitra, query status, webhook |
| Transaction service | Pencatatan status, idempotency, retry terkontrol, audit trail |
| Rekonsiliasi | Pencocokan transaksi internal dengan laporan mitra dan daftar exception |
| Operasional | Dashboard monitoring, pencarian transaksi, ekspor laporan, catatan investigasi |
| Administrasi | RBAC, manajemen pengguna, konfigurasi, dan log perubahan |

## Batasan dan pengecualian

MVP tidak otomatis mencakup penyimpanan dana pelanggan, penerbitan uang elektronik, layanan remitansi, pemrosesan kartu langsung, keputusan kredit, atau aktivitas lain yang dapat memerlukan izin khusus. Fitur final bergantung pada model bisnis, mitra, penilaian hukum, dan persetujuan yang diperlukan.