# Arsitektur Solusi dan Integrasi

## Arsitektur logis yang direkomendasikan

| Lapisan | Komponen | Tanggung jawab |
| --- | --- | --- |
| Kanal | Portal merchant, dashboard internal | Antarmuka dan pelaporan |
| API edge | API gateway, WAF, rate limiting | Autentikasi, validasi, pembatasan trafik |
| Layanan aplikasi | Order, transaction, merchant, notification | Logika bisnis dan status transaksi |
| Integrasi | Adaptor mitra, webhook handler | Pemetaan API dan verifikasi pesan |
| Data | Database transaksi, audit log, cache opsional | Penyimpanan terkontrol dan konsistensi |
| Operasi | Monitoring, alert, backup, CI/CD | Ketersediaan dan pemulihan |

Diagram alur ringkas: Merchant → API Gateway → Payment Orchestration → Mitra Pembayaran → Webhook/Query Status → Transaction Ledger → Rekonsiliasi → Dashboard dan Laporan. Jalur data dan alur dana harus dibedakan; platform tidak boleh diasumsikan memegang dana hanya karena menyimpan catatan transaksi.

## Pilihan teknologi awal (asumsi)

  - Backend: framework yang dikuasai tim dan mendukung API teruji; pilihan final ditentukan melalui evaluasi tim.

  - Database relasional untuk transaksi dan konfigurasi; gunakan transaksi database dan constraint untuk menjaga konsistensi.

  - Message queue untuk callback, retry, dan pekerjaan rekonsiliasi yang dapat diproses asinkron.

  - Container dan pipeline CI/CD dengan pemisahan development, staging, dan production.

  - Monitoring terpusat, alert operasional, backup terenkripsi, serta uji pemulihan berkala.

Integrasi wajib memakai dokumentasi dan sandbox resmi mitra. Detail protokol, sertifikasi, metode pembayaran, batas throughput, biaya, SLA, serta aturan settlement harus dikonfirmasi melalui perjanjian dan spesifikasi mitra.

# Keamanan, Risiko, dan Kepatuhan

Keamanan harus menjadi persyaratan desain, bukan pekerjaan akhir. Karena sistem berkaitan dengan transaksi dan kemungkinan data pribadi, tim perlu menerapkan kontrol teknis, tata kelola akses, respons insiden, dan evaluasi vendor sejak awal.

## Kontrol keamanan minimum

  - TLS untuk komunikasi; enkripsi data sensitif saat tersimpan dan pengelolaan kunci yang terpisah.

  - RBAC dengan prinsip least privilege, MFA untuk akun administratif, dan peninjauan akses berkala.

  - Secret manager untuk credential; jangan menyimpan kunci API di source code atau log.

  - Validasi webhook menggunakan signature/token resmi, timestamp, dan perlindungan replay bila didukung.

  - Audit trail untuk akses, perubahan konfigurasi, refund, ekspor data, dan tindakan administratif.

  - Secure SDLC: code review, dependency scanning, SAST/DAST yang sesuai, uji penetrasi sebelum peluncuran.

  - Backup teruji, rencana respons insiden, pemantauan anomali, dan latihan pemulihan.

## Kepatuhan dan batas peran

Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Ketentuan perizinan dan kewajiban bergantung pada aktivitas yang dilakukan. Karena itu, perusahaan perlu meminta kajian hukum/regulasi untuk menentukan apakah model yang dipilih merupakan penyedia teknologi penunjang, kerja sama dengan PJP, atau aktivitas yang memerlukan izin/approval tersendiri. Jangan menyimpulkan status izin perusahaan dari profil layanan di situs.

Pengolahan data pribadi perlu dinilai terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksana yang berlaku. Kontrak perlu mengatur peran pengendali/pemroses data, tujuan pemrosesan, retensi, hak subjek data, subprosesor, insiden, dan penghapusan.

## Risiko utama

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Ketidakjelasan izin/peran | Legal review sebelum pilot dan kontrak yang jelas |
| Gangguan mitra | Timeout, query status, fallback yang disetujui, eskalasi |
| Fraud/akses ilegal | MFA, rate limit, monitoring, investigasi |
| Rekonsiliasi tidak cocok | Exception queue, laporan harian, dual review |
| Kebocoran data | Minimisasi data, enkripsi, kontrol akses, respons insiden |

# Rencana Implementasi dan Tata Kelola

## Roadmap indikatif 16 minggu

| Fase | Minggu | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| Discovery & validasi | 1–2 | Use case, segmentasi, model bisnis, risk register |
| Desain bisnis dan teknis | 3–4 | PRD, arsitektur, API contract, rencana kepatuhan |
| Pembangunan MVP | 5–9 | Portal, layanan transaksi, adaptor sandbox, audit log |
| Integrasi & QA | 10–12 | Pengujian fungsional, integrasi, keamanan, beban |
| Pilot terbatas | 13–14 | Uji merchant terpilih, monitoring, rekonsiliasi |
| Evaluasi & keputusan | 15–16 | Laporan KPI, perbaikan, rekomendasi scale-up |

Jadwal ini merupakan estimasi awal dan bergantung pada ketersediaan tim, dokumentasi mitra, akses sandbox, hasil kajian regulasi, dan kompleksitas fitur. Persetujuan go-live harus menjadi gerbang keputusan tersendiri.

## Tata kelola proyek

  - Steering committee: sponsor bisnis, pemilik produk, teknologi, operasional, keuangan, dan kepatuhan.

  - Product owner: menetapkan prioritas backlog dan menerima keluaran bisnis.

  - Tech lead: arsitektur, kualitas kode, integrasi, dan kesiapan produksi.

  - QA/security: test plan, bukti pengujian, defect triage, serta rekomendasi go/no-go.

  - Operasional/keuangan: SOP rekonsiliasi, penanganan exception, settlement, dan keluhan.

  - Legal/compliance: validasi model layanan, kontrak, perizinan, privasi, dan kewajiban pelaporan.

Gerbang keputusan: G1 validasi model dan regulasi; G2 persetujuan desain; G3 kelulusan QA dan keamanan; G4 persetujuan pilot; G5 evaluasi hasil sebelum perluasan.