# 13. Estimasi Anggaran, KPI, dan Risiko

Anggaran berikut adalah asumsi kasar untuk MVP selama sekitar 16 minggu. Angka bukan quotation vendor dan harus diperbarui berdasarkan komposisi tim, tarif aktual, pajak, kebutuhan sertifikasi, biaya mitra, serta ruang lingkup final.

| Komponen | Asumsi biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Discovery, analisis bisnis, dan desain | 25.000.000 |
| Backend/API dan integrasi | 90.000.000 |
| Portal merchant dan dashboard | 45.000.000 |
| QA, otomasi uji, dan UAT | 30.000.000 |
| DevOps, cloud, monitoring, backup | 20.000.000 |
| Security review dan pengujian | 25.000.000 |
| Manajemen proyek dan dokumentasi | 25.000.000 |
| Subtotal estimasi | 260.000.000 |
| Cadangan risiko 15% | 39.000.000 |
| TOTAL INDIKATIF | 299.000.000 |

Belum termasuk: biaya transaksi/settlement mitra, biaya legal dan perizinan, perangkat/sertifikasi khusus, pajak yang berlaku, biaya pemasaran, dukungan pasca-pilot, dan pengembangan di luar MVP. Rentang anggaran awal yang layak diuji: Rp250–400 juta, bergantung pada integrasi dan kontrol yang dibutuhkan.

## KPI pilot yang diusulkan

| Indikator | Target awal (perlu disepakati) |
| --- | --- |
| Ketersediaan platform | ≥99,5% selama pilot |
| Keberhasilan integrasi | ≥95% transaksi uji end-to-end sesuai skenario |
| Kelengkapan rekonsiliasi | ≥98% transaksi terpetakan; sisanya masuk exception |
| Waktu respons internal API | p95 <800 ms, tidak termasuk respons mitra |
| Insiden keamanan kritis terbuka | 0 saat go-live |
| Waktu penyelesaian exception | SLA disepakati; baseline diukur pada pilot |
| Adopsi merchant | 3–5 merchant pilot sebagai asumsi |

Risiko finansial terbesar adalah biaya integrasi dan operasi yang melebihi asumsi, volume transaksi tidak mencapai titik impas, serta ketergantungan pada mitra. Mitigasi: kontrak harga transparan, pilot terbatas, pemantauan unit economics, dan keputusan investasi bertahap.

# Kesimpulan, Keputusan, dan Referensi

## Kesimpulan

Payment Indonusa berpotensi dikembangkan sebagai inisiatif teknologi pembayaran yang mengutamakan integrasi, transparansi status transaksi, rekonsiliasi, keamanan, dan kualitas layanan merchant. Rekomendasi proposal ini adalah memulai dengan fase discovery dan validasi, memilih segmen pilot yang terukur, serta memanfaatkan mitra pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang selesai dibangun. Faktor penentu meliputi model bisnis yang tervalidasi, kontrak dan pembagian tanggung jawab yang jelas, kesiapan operasional, keamanan, kualitas integrasi mitra, serta indikator ekonomi yang sehat.

## Keputusan yang diminta

  - Menyetujui fase discovery dan validasi sebagai tahap pertama.

  - Menunjuk sponsor eksekutif dan product owner.

  - Memastikan model peran IPT dan status perizinan/mitra melalui kajian yang kompeten.

  - Menetapkan segmen merchant pilot dan kriteria keberhasilan.

  - Menggunakan anggaran indikatif sebagai dasar diskusi, bukan persetujuan pengadaan final.

## Referensi publik

- PT Indonusa Persada Teknologi, situs resmi dan informasi perusahaan: https://indonusa.co.id/

- PT Indonusa Persada Teknologi, halaman layanan: https://indonusa.co.id/services/

- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran: https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_230621.aspx

- Bank Indonesia, informasi perizinan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Periksa status dan aturan pelaksana terbaru sebelum implementasi.

## Pernyataan penutup

Dokumen ini merupakan proposal konseptual untuk diskusi internal dan calon mitra. Seluruh asumsi teknis, anggaran, KPI, status produk, dan hubungan kerja sama perlu diverifikasi serta disetujui pihak berwenang sebelum digunakan sebagai komitmen komersial.

Disusun oleh,

M. Dodik Romadhon